****

 **ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด**

**เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ 4)**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2559-กันยายน 2559 ) สำหรับครุภัณฑ์ที่ราคาเกิน 100,000.- บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราคาเกิน 1,000,000.-บาท นั้น

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2559-กันยายน 2559 ) สำหรับครุภัณฑ์ที่ราคาเกิน 100,000.- บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราคาเกิน 1,000,000.-บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

 

|  |
| --- |
| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559** |
| **หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง** |
| **ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2559- กันยายน 2559)**  |
|  | **แผนงาน** | **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **ผลการดำเนินการ** | **การเบิก - จ่าย** |  |  | **หมายเหตุ** |
|  | **ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  | **ประกาศสอบ** | **ลงนาม** | **การส่งมอบ** |  | **เงินนอก** |  |  |
| **ลำดับ** |  | **รายการ** | **จำนวน** | **จัดหาโดย** | **ราคาประกวดราคา** | **ในสัญญา** | **เงินงบประมาณ** | **งบประมาณ** | **เป็นไปตาม** | **ไม่เป็นไปตาม** |
| **ที่** | **งาน/โครงการ** | **หน่วยนับ** | **ใช้วิธี** | **(วัน / เดือน/ปี)** | **วัน / เดือน / ปี** | **วัน/เดือน/ปี** | **( บาท)** | **หรือเงินสมทบ** | **แผน (/)** | **แผน (/)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **( บาท)** |  |  |
| 1 | เงินอุดหนุน |  ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐาน  | 1 แห่ง | สอบ | 16 พ.ย.58 | 11 ธ.ค.58 |  8 มี.ค.59 |   | 1,474,500 | / |   |   |
|   | เฉพาะกิจ |  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย  |   | ราคา |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | หมู่ที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล | 1 แห่ง | ประมูล | 25 พ.ย. 58 | 30 ธ.ค. 58 | 25 มี.ค.59  |  | 2,097,700 | / |   |   |
|   | เฉพาะกิจ | ขนาดใหญ่ บ้านผมเด็น หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด |   | ด้วยระบบ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน |   | อิเล็ก |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล | 1 แห่ง | ประมูล | 25 พ.ย. 58 | 30 ธ.ค. 58 | 25 มี.ค.59  |  | 2,071,200 | / |   |   |
|   | เฉพาะกิจ | ขนาดใหญ่ บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด |   | ด้วยระบบ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน |   | อิเล็ก |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล | 1 แห่ง | ประมูล | 25 พ.ย. 58 | 30 ธ.ค. 58 | 25 มี.ค.59  |  | 2,134,100 | / |   |   |
|   | เฉพาะกิจ | ขนาดใหญ่ บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด |   | ด้วยระบบ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน |   | อิเล็ก |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  5 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล | 1 แห่ง | ประมูล | 25 พ.ย. 58 | 30 ธ.ค. 58 | 25 มี.ค.59  |  | 2,141,000 | / |   |   |
|   | เฉพาะกิจ | ขนาดใหญ่ บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 1  |   | ด้วยระบบ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ตำบลไม้ฝาด รายละเอียดตามปริมาณงาน |   | อิเล็ก |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | ไม้ฝาดกำหนด |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  6 | เงินอุดหนุน | ปรังปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียน | 1 แห่ง | ประมูล | 30 พ.ย. 58 | 30 ธ.ค. 58 | 24 มี.ค.59  |  | 2,898,000 | / |   |   |
|   | เฉพาะกิจ | หาดปากเมง-นาหละ หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด |   | ด้วยระบบ |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   | กว้าง 6 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.04 |   | อิเล็ก |   |   |   |  |   |   |   |   |
|  |   | เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120  |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |  |   |   |   |   |
|  |   | ตารางเมตร |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 หลัง | ประมูล | 30 พ.ย. 58 | 30 ธ.ค. 58 | 29ก.ย.59  |  | 2,956,000 | / |   |   |
|  | เฉพาะกิจ | (สถ.ศพด.3) |   | ด้วยระบบ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   | อิเล็ก |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาด | 1 จุด | ประมูล | 30 ธ.ค. 58 | 29 ม.ค. 59 |   | 749,000 | 6,604,000 | / |   | วงเงินในการจัดหา |
|   | เฉพาะกิจ | ปากเมง 1 สายหาดปากเมง 2 สายหาดปาก |   | ด้วยระบบ |   |   |   |   |   |   |   | ทั้งสิ้น 7,353,000 บาท |
|   |   | เมง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด |   | อิเล็ก |   |   |   |   |   |   |   | จ่ายจากเงินอุดหนุน |
|   |   |   |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |   |   |   |   | 6,604,000 บาท |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   | อบต.สมทบเงินงบ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ประมาณ 749,000 บาท |
|  9 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างถนนสายรัชมังคลาภิเษก บ้านหาด | 1 จุด | ประมูล | 30 ธ.ค. 58 | 29 ม.ค. 59 |   | 514,000 | 4,469,000 | / |   | วงเงินในการจัดหาทั้งสิ้น |
|   | เฉพาะกิจ | ปากเมง หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด |   | ด้วยระบบ |   |   |   |  |   |   |   | จำนวน 4,983,000.-บาท |
|   |   |   |   | อิเล็ก |   |   |   |  |   |   |   | จ่ายจากเงินอุดหนุน  |
|  |   |   |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |  |   |   |   | 4,469,000.-บาท อบต. |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | สมทบจากเงินงบประมาณ |
|  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   | 514,000.-บาท |
| 10 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต | 1 จุด | ประมูล | 30 ธ.ค. 58 | 29 ม.ค. 59 | - | 306,000 | 2,674,000 | / |   | วงเงินในการจัดหาทั้งสิ้น |
|   | เฉพาะกิจ | เสริมเหล็ก ถนนคู่ขนานริมหาดปากเมง |   | ด้วยระบบ |   |   |   |   |   |   |   | จำนวน 2,980,000.-บาท |
|   |   | บ้านหาดปากเมง หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด |   | อิเล็ก |   |   |   |   |   |   |   | จ่ายจากเงินอุดหนุน  |
|   |   |   |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |   |   |   |   | 2,674,000.-บาท อบต. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   | สมทบจากเงินงบประมาณ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 306,000.-บาท |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  11 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างอาคารพลาซ่า บ้านหาดปากเมง  | 1 จุด | ประมูล | 30 ธ.ค. 58 | 29 ม.ค. 59 |   | 514,000 | 4,469,000 | / |   | วงเงินในการจัดหาทั้งสิ้น |
|   | เฉพาะกิจ | หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด บริเวณหาดปากเมง |   | ด้วยระบบ |   |   |   |  |   |   |   | จำนวน 6,720,000.-บาท |
|  |   |   |   | อิเล็ก |   |   |   |  |   |   |   | จ่ายจากเงินอุดหนุน  |
|  |   |   |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |  |   |   |   | 6,037,000.-บาท อบต. |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | สมทบจากเงินงบประมาณ |
|  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   | 683,000.-บาท |
| 12 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างอาคารพลาซ่า บ้านหาดปากเมง | 1 จุด | ประมูล | 30 ธ.ค. 58 | 29 ม.ค. 59 |   | 1,488,000 | 13,161,000 | / |   | วงเงินในการจัดหาทั้งสิ้น |
|   | เฉพาะกิจ |  หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด |   | ด้วยระบบ |   |   |   |   |   |   |   | จำนวน 14,649,000.-บาท |
|   |   |   |   | อิเล็ก |   |   |   |   |   |   |   | จ่ายจากเงินอุดหนุน  |
|   |   |   |   | ทรอนิกส์ |   |   |   |   |   |   |   | 1,488,000.-บาท อบต. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   | สมทบจากเงินงบประมาณ |
|  13 | เงินอุดหนุน | ก่อสร้างถนนลาดยางสายคู่ขนานริม | 1 จุด | ประมูล | 30 ธ.ค. 58 | 29 ม.ค. 59 |   | 1,553,000 | 13,508,000 | / |   | วงเงินในการจัดหาทั้งสิ้น |
|   | เฉพาะกิจ | หาดปากเมง บ้านหาดปากเมง หมู่ที่ 4 |   | ด้วยระบบ |   |   |   |  |   |   |   | จำนวน 15,061,000.-บาท |
|  |   | ตำบลไม้ฝาด |   | อิเล็ก |   |   |   |  |   |   |   | จ่ายจากเงินอุดหนุน  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |