ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

************************************

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5)เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบงบประมาณ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้องบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   14  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕59

| แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนด |  |  | แผนการปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) | ( / ) |  |  |  | คุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ |  |  |  | งานต่อเนื่อง | งานที่เสร็จ |  |  |  |  | มี | ไม่มี | ประกาศสอบ | คาดว่าจะ | คาดว่าจะมี | งบประมาณที่ | เงินนอก |  |
| ที่ |  | รายการ | จำนวน | ที่ผูกพัน | ภายใน | จัด | จัด | สอบ | อิเล็ค |  |  | ราคา/ประกวด | ลงนาม | การส่งมอบ | ได้รับอนุมัติใน | งบประมาณ |  |
|  |  |  | (หน่วยนับ) | งบประมาณ | ปี.............. | ซื้อ | จ้าง | ราคา | ทรอ | ( / ) | ( / ) | ราคา | ในสัญญา | ปี 2559 | ปี 2559 | หรือเงินสมทบ |  |
|  |  |  |  | ปีต่อไป |  |  |  |  | นิกส์ |  |  | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) |  |
| 1 | เงินอุดหนุน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ | 1 แห่ง | - | 2560 |  |  |  | / | / |  | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | เม.ย.60 | - | 7,020,000.- |  |
|  | เฉพาะกิจ- | พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนหาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หาดปากเมง-บ้านนาหละ หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว้าง 6 เมตร ยาว 1,508 เมตร หนา 0.04 เมคร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |